|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He podido cumplir la mayoría de las actividades en los tiempos definidos dentro de mi carta Gantt. Las etapas de análisis, diseño y configuración del entorno de desarrollo se ejecutaron según lo planificado. Sin embargo, algunas tareas relacionadas con la integración del modelo de inteligencia artificial tomaron más tiempo del previsto debido a la complejidad técnica y la necesidad de ajustar dependencias en los entornos de prueba. Los factores que más facilitaron el avance fueron la planificación previa, el uso de metodologías ágiles y la organización semanal del trabajo. Como dificultad, destaco los tiempos de entrenamiento de los modelos de IA y la limitación de recursos computacionales para pruebas de rendimiento.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades mediante una estrategia de adaptación y priorización. Cuando surgieron problemas con el rendimiento del modelo, opté por simplificar las pruebas iniciales con datasets más ligeros para mantener la continuidad del desarrollo. Además, documenté cada error y ajuste técnico para no perder tiempo repitiendo procesos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva. He avanzado de forma constante y con un alto grado de compromiso, cumpliendo los hitos técnicos propuestos. Destaco mi capacidad de autogestión, la organización y la resolución de problemas técnicos complejos relacionados con el backend y la IA. Como aspecto a mejorar, debo fortalecer la documentación técnica y el registro de evidencias gráficas de cada fase del desarrollo, para facilitar futuras presentaciones y revisiones del proyecto. También puedo mejorar la comunicación y coordinación con mis pares para optimizar la integración final del sistema.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es definir el nivel de profundidad que se espera alcanzar con el modelo de inteligencia artificial dentro del tiempo académico disponible. Me gustaría preguntar al docente si es más relevante priorizar la calidad visual del resultado (precisión del ajuste de la prenda) o la estabilidad general del sistema para la demostración final. También quisiera consultar sobre la mejor forma de evidenciar el cumplimiento de las competencias técnicas en el informe final.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, considero que podría realizarse una leve redistribución de actividades para equilibrar las cargas. Algunas tareas de integración y pruebas podrían ser asumidas por quienes tengan mayor disponibilidad técnica en backend o pruebas de IA, mientras otros pueden enfocarse en la documentación y presentación. Además, se incorporarán nuevas actividades relacionadas con el testeo del modelo en dispositivos móviles y la validación de resultados con usuarios, que pueden ser asignadas de forma específica a distintos miembros.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido positivo. Destaco la buena comunicación, el compromiso y la disposición de los integrantes para colaborar y apoyar en distintas etapas del desarrollo. Se ha mantenido un ambiente de respeto y cooperación, lo que ha facilitado el cumplimiento de las tareas. Como aspecto a mejorar, podríamos reforzar la coordinación de tiempos y la actualización de avances en la plataforma compartida, para evitar solapamientos o confusiones en las entregas parciales. Implementar una reunión breve semanal ayudaría a mantener alineados los objetivos y el progreso general del equipo.